Приложение №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории и охрана окружающей среды» на 2017 год

1.ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории и охрана окружающей среды» на 2017 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в Программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Спил деревьев-угроз, омолаживание, посадка на пень | шт | 89 | 89 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Установка детских и спортивных площадок | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Устройство набивного основания ДП/СП | Кв.м | 292 | 292 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Уширение территории | Кв.м | 1096,7 | 1096,7 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Установка газонного ограждения | Пог.м | 1292,0 | 1292,0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Ямочный ремонт асфальтового покрытия | Кв.м | 1938,0 | 1938,0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Восстановление газона | Кв.м | 1876,0 | 1876,0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Посадка кустов | шт | 1289 | 1289 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Посадка деревьев | шт | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Мощение внутридворовых территорий | Кв.м | 366,0 | 366,0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Малыми архитектурными формами | шт | 162 | 162 | 0 | 0 |
| Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: Устройство искусственных дорожных неровностей | шт | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Итоговая оценка |  |  |  |  | 0 |

2.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2017 год»

| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | 0 |

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая  программа  муниципального образования МО Невская застава «Благоустройство территории и охрана окружающей среды» за  2017 год была утверждена постановлением Местной администрации  от 24.10.2016г.  № 97-п, в течение года были внесены изменения постановлением местной администрации от 08.12.2017г № 101-п

Основная цель программы:

создание в жилой застройке среды, благоприятной для проживания  граждан, повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования

Источником  финансирования Программы являются средства  бюджета муниципального образования МО Невская застава. Объём первоначально утвержденных средств на 2017 год –       33991,0 тыс. руб. В результате изменений окончательно утверждён объём средств составил          34738,3   тыс. руб.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

-мероприятия муниципальной программы - исполнены полностью;

-сроки и этапы выполнения программы - соблюдены:

-запланированное финансирование -34738,3 тыс. руб., доля обеспечения финансирования от запланированного плана на реализацию программы составляет 31508,6 тыс. руб. или 90,7%;

Сравнение утвержденных и достигнутых целевых индикаторов позволяют сделать вывод  –эффективность на уровне, программа стабильна.

Оценка эффективности Программы позволяет сформулировать следующие основные  конечные результаты реализации Программы:

- формирование в жилой застройке среды, благоприятной для проживания граждан;

-проведение благоустройства внутридворовых территорий, что позволяет улучшить состояние  внутридворовых территорий, в том числе:

-улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования муниципальный округ Невская застава за счет содержания и уборки территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, детских и спортивных площадок