Приложение № 4

к Постановлению

Местной Администрации

МО Невская застава

№09-п  от 30  марта 2021г

ОТЧЕТ  О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории и охрана окружающей среды» за  2020 год

КБК 94905037410000130244, 94905037440000170244

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Уровень финансирования реализации программы (%)(Уф) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый объём финансовых ресурсов на 2020 год (тыс.руб.) (Фп) | Фактический объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы (тыс.руб.) (Фф) |  |
| 1 | Уборка территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, детских и спортивных площадок | Тыс. руб. | 8353,8 | 6686,8 | 80,0% |
| 2 | Защита зелёных насаждений от вредителей и болезней | Тыс. руб. | 217,7 | 217,7 | 100% |
| 3 | Покос травы | Тыс. руб. | 3083,3 | 2569,4 | 83,3% |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации | Тыс. руб. | 2602,6 | 2602,6 | 100,0% |
| 5 | Технадзор | Тыс. руб. | 401,3 | 398,5 | 99,3% |
| 6 | Завоз земли для вазонов, песка для песочниц | Тыс. руб. | 190,9 | 49,7 | 26,0% |
| 7 | Спил деревьев-угроз, омолаживание, посадка на пень, обрезка кустарника | Тыс. руб. | 2516,4 | 2510,3 | 99,8% |
| 8 | Обследование деревьев и кустарников | Тыс. руб. | 31,2 | 31,2 | 100,0% |
| 9 | Ремонт, содержание, установка детского и спортивного оборудования, ремонт набивного покрытия детских площадок | Тыс. руб. | 1126,8 | 1066,4 | 94,6% |
| 10 | Ремонт асфальтового покрытия, ямочный | Тыс. руб. | 3537,0 | 3537,0 | 100,0% |
| 11 | Установка и ремонт газонного ограждения | Тыс. руб. | 386,2 | 292,3 | 75,7% |
| 12 | Установка металлических ограничительных столбиков, ограничительных знаков, полусфер | Тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
| 13 | Установка МАФ, ремонт и содержание | Тыс. руб. | 913,7 | 883,6 | 96,7% |
| 14 | Комплексное благоустройство по 3 адресам | Тыс. руб. | 21474,0 | 14998,0 | 69,8% |
| 15 | Посадка деревьев, кустов, цветов | Тыс. руб. | 666,2 | 525,1 | 78,8% |
| 16 | покупка инвентаря для проведения субботника, демонтаж сломанного оборудования, МАФ | Тыс. руб. | 51,2 | 29,3 | 57,2% |
| 17 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | Тыс. руб. | 72,0 | 72,0 | 100,0% |
| 18 | Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | Тыс. руб. | 1,4 | 1,1 | 78,6% |
|  | Итого по Программе | Тыс. руб. | 45924,3 | 36769,9 | 80,1% |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету о реализации ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории и охрана окружающей среды» за  2020 год

Ведомственная целевая  программа  муниципального образования МО Невская застава «Благоустройство территории и охрана окружающей среды» на  2020 год была утверждена постановлением Местной Администрации МО Невская застава от 08.10.2019года  № 50-п, в течение года были внесены изменения постановлением Местной Администрацией МО Невская застава от 25.12.2020 года  № 92-п

Основная цель программы:

создание в жилой застройке среды, благоприятной для проживания  граждан, повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования

Источником  финансирования Программы являются средства  бюджета муниципального образования МО Невская застава. Объём первоначально утвержденных средств на 2020 год – 41936,6  тыс. руб. В результате изменений окончательно утверждён объём средств -  45924,3 тыс. руб.

Представленная таблица показывает процент исполнения финансирования в рамках данной программы

Уровень финансирования реализации программы за 2020 год

|  | Плановый объём финансовых ресурсов на 2020 год (тыс.руб.)(Фп) | Фактический объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы (тыс.руб.)(Фф) | Уровень финансирования реализации программы (%) (Уф) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | 45924,3 | 36769,9 | 80,1% |

Программа исполнена в 2020 году на 80,1%

Сравнение финансирования   программы за период  2019 и 2020 годы:

| Наименование | 2019г | 2020г | 2020г/2019г |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории и охрана окружающей среды» тыс. руб. | 40192,8 | 36769,9 | 91,5% |

В 2020 году финансирование   программы по сравнению с 2019 годом составило 91,5%, что на 3422,9 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году. Большое влияние на исполнение реализации программы оказала изменившаяся обстановка в целом по стране и в частности в г. Санкт-Петербурге из за пандемии коронавируса. Поступление налоговых доходов в местный бюджет значительно сократилось, что привело к образованию кредиторской задолженности по комплексному благоустройству в сумме 6471,2 тыс. рублей.

В 2020 году на реализацию программы затрачено 36769,9 тыс. руб., кредиторская задолженность составила 6471,2 тыс. руб. Оплата выполненных работ по комплексному благоустройству на сумму 6471,2 тыс. руб. перенесена на 2021 год. Программа исполнена на 80,1%.

По некоторым показателям уровень финансирования меньше запланированного:

уборка и покос  территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, завоз земли, песка, установки газонного ограждения.  Оплата муниципальных контрактов осуществлялась по факту выполненных работ.

В целом, как видно из таблицы, ожидаемые конечные результаты программы по существенным показателям в целом достигнуты.