Приложение № 1

к Постановлению Местной

Администрации муниципального образования

муниципальный округ Невская застава

№ 121-п от 19.12.2016г.

Приложение № 3

к Постановлению Местной

Администрации муниципального образования

муниципальный округ Невская застава

№ 83-п от 21.10.2015г.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2016 год»

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | «Благоустройство территории и охрана окружающей среды» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление местной администрации МО Невская застава от 14.07.2015г № 59-п «О разработке Муниципальных программ муниципального образовании МО Невская застава» |
| Заказчик Программы | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Невская застава |
| Основной разработчик Программы | Отдел благоустройства Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Невская застава |
| Цели и задачи Программы | Цель: Создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения. Задачи: Благоустройство внутридворовых территорий путем устройства мощения, асфальтирования, ремонта газонов, посадки деревьев, кустарников, установки малых архитектурных форм, создания детских и спортивных площадок, содержания и ремонта детских и спортивных площадок, ограждений газонов, устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях |
| Целевые индикаторы и показатели | 1.Увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации Программы на 40 адресах. 2.Количество средств, затраченных на одного жителя округа за период реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2016 году. I этап — разработка проектно-сметной документации - I -II кварталы 2016 г. II этап — проведение работ, утвержденных адресными программами - II – IV кварталы 2016 гг. |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | Муниципальная программа «Благоустройство территории и охрана окружающей среды» на 2016 год: - Расходы по устройству искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях. - Расходы по благоустройству территории муниципального образования (текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, озеленение, проведение санитарных рубок, установка и содержанию МАФ, уличной мебели, ограждения газонов, содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения и прочие) - Расходы по созданию зон отдыха, обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок. - Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении № 1. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы 37262,0 тысяч рублей, в Источник финансирования: - Бюджет муниципального образования муниципальный округ Невская застава |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение благоустройства внутридворовых территорий путем устройства мощения, асфальтирования, ремонта газонов, посадки деревьев, кустарников, установки малых архитектурных форм, создания детских и спортивных площадок, содержания и ремонта детских и спортивных площадок, ограждений газонов, устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях, создав, таким образом, среду, благоприятную для комфортного проживания населения округа. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контролирующие органы: Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Невская застава |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Территория Муниципального образования муниципальный округ Невская застава является развитым промышленным районом, но с ветхим жилищно-коммунальным хозяйством, обширными дворовыми территориями, парками, зонами отдыха и промышленными территориями.

В целях обеспечения благополучия населения Невская застава, планом мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в округе предусмотрены ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в рамках весеннего и осеннего месячников по благоустройству территорий.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на данной территории.

В результате проведённого Местной Администрацией муниципального образования Невска Застава (далее – Местная Администрация) обследования территории, чётко определены участки, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния асфальтного покрытия внутридворовых территорий, детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории округа, определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории МО Невская застава. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая многочисленные жалобы жителей, проживающих на территории муниципального образования на состояние благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Уставом муниципального образования МО Невская застава и другими законодательными документами, которые относятся к вопросам местного значения муниципальных образований «благоустройство внутриквартальных территорий» и «создание санитарного благополучия на придомовых и внутридворовых территориях», а также наделяют для этого органы местного самоуправления соответствующими организационно - распорядительными функциями и финансовыми ресурсами. Такими вопросами являются:

- текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; порганизация дополнительных парковочных мест (уширению) территорий дворов; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения; создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок; обустройство и содержание спортивных площадок; ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;

- организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок,а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки установленные Бюджетным Кодексом РФ, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия органов местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание нормальных условий для проживания граждан. Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения ее выполнения.

Исходя из вышеизложенного, и на основании Постановление  местной администрации МО Невская застава от 14.07.2015г № 59-п «О разработке Муниципальных программ муниципального образовании МО Невская застава». Общий отдел Местной Администрации разработал Программу для решения наиболее значимых вопросов местного значения, где предусмотрено финансирование запланированных мероприятий за счёт бюджета муниципального образования Невская застава.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Создание в жилой застройке среды, благоприятной для проживания  граждан.  Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

Основные задачи Программы:

Для  достижения   цели  Программы  предлагается  решить следующие задачи: выполнить благоустройство внутридворовых территорий округа и улучшить санитарное благополучие на территории муниципального образования.

Благоустройство  территорий включает в себя   совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически   и   эстетически  организованной  жилой среды,  а именно:

-выполнение благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий (текущий ремонт, организация дополнительных парковочных мест; установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели);

- Выполнение работ по благоустройству;

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок, расположенных на территории округа;

- обустройство, содержание  и уборка территорий спортивных площадок, расположенных на территории округа;

- обследование зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения;

- реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (посадка деревьев, кустарника, цветов, завоз растительного грунта);

- защита зелёных насаждений от вредителей и болезней

- содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения;

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы —2016 годы в 2 этапа:

I этап —I – II кварталы 2016 года,

II этап —  II – IV кварталы 2016 года.

4. Перечень основных мероприятий  Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении № 1.(Проект перспективной адресной программы благоустройства дворовых территорий МО Невская застава на 2016г.)

5. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы является Местная Администрация, которая выступает от имени муниципального образования Заказчиком данной Программы, и реализует её путём размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части мероприятий Программы осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ответственным исполнителем Программы является общий отдел Местной Администрации.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы является местный бюджет муниципального образования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

Объем потребности финансирования Программы 37262,0 тысячи рублей. Сметный расчет представлен в Приложении № 2

7. Ожидаемые конечные результаты Программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- формирование в жилой застройке среды, благоприятной для проживания граждан;

- проведение благоустройства внутридворовых территорий, что позволит улучшить состояние  внутридворовых территорий, в том числе:

|  | Спил деревьев-угроз, омолаживание, посадка на пень | 278 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт / установка ДП | 2 | шт. |
|  | Организация дополнительных парковочных мест(уширение) | 213,2 | кв.м |
|  | Устройство набивного основания ДП/СП | 481 | кв.м |
|  | Установка газонного ограждения | 365 | пм |
|  | Восстановление газона | 5595,8 | кв.м |
|  | Посадка кустов | 1495 | шт. |
|  | Посадка деревьев | 115 | шт. |
|  | Мощение пешеходных дорожек, устройство набивного основания пешеходных дорожек | 796,8 | кв.м |
|  | Установка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны и т.д.) | 107 | шт. |
|  | Устройство искусственных дорожных неровностей | 20 | шт. |

- Выполнение работ по содержанию и обеспечению чистоты территории зелёных насаждений внутриквартального озеленения МО Невская застава (площадь уборочной территории 123623,0 кв.м.) в соответствии с перечнем территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения

8. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Невская застава.

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации  ежегодно, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Невская застава отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальной программы.