**Приложение 1**

**к Постановлению**

**Местной Администрации**

**МО Невская застава**

**от «08» октября  2020г № 65-п**

**Порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Невская застава**

1.Настоящий Порядок определяет методику оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее - Программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач Программ в зависимости от конечных результатов.

2.Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы (далее – целевые индикаторы), указанные в паспорте Программы.

3. Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки её эффективности по итогам реализации программы и основана на оценке результативности программы с учетом общего объёма ресурсов, направленных на её реализацию. Методика оценки эффективности реализации программы учитывает необходимость проведения оценок:

3.1.Степени реализации мероприятий (оценка основных целевых индикаторов), рассчитывается по формуле: СРм=Пф/Пп (по форме 1)

где:

СРм- степень реализации мероприятий;

Пф- целевые показатели , исполненные в отчетном году;

Пп- целевые показатели , запланированный к реализации в отчетном году;

Оценка эффективности реализации Программы (Эп) осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла (Форма2):

ЭП=0баллов (при выполнении целевого индикатора);

ЭП>0=+1балл (при увеличении целевого индикатора – плюс 1 балл за каждую единицу увеличения)

ЭП<0= -1 балл (при снижении целевого индикатора – минус 1 балл за каждую единицу снижения)

3.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (отчет о реализации), рассчитывается по формуле (Форма 3):

Уф= Фф/Фп\*100%,

где:

Уф- уровень финансирования реализации программы

Фф - фактический объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы;

Фп – плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Отчет о реализации содержит сравнительный анализ расходов, предусмотренных программой, планами финансирования мероприятий программ с фактическим использованием средств местного бюджета по каждому мероприятию программы, сравнение в целом с предыдущим годом, достижение ожидаемых результатов.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы (Форма 2):

а) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

б) эффективность находиться на уровне предыдущего года;

в) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

4. Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.

5. Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия, в установленном порядке, решения о сокращении с очередного финансового года средств местного бюджета на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

6. Оценка эффективности ведомственной целевой программы проводится по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год по формам № 1, 2, 3.

Форма №1

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ) ЗА \_\_\_\_ ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в Программе(Пп) | Достигнуто(Пф) | Отклонение  | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

Форма № 2

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| Эффективность возросла | Положительная оценка |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |

 Форма № 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (уровень финансирования реализации программы) (НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (мероприятия программы) | Единица измерения | Значение показателя | Уровень финансирования реализации программы(Уф) (%)  |
| Запланировано по программе (Фф)(Тыс. руб.) | Фактически исполнено (Фп)(Тыс. руб) |

Ответственный исполнитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

 (подпись)